CS4001 · BİTİRME PROJESİ

Yapılacaklar: 2 Haftalık Sprint

Donör-farkında, multimodal tek hücre perturbation tahmini. Hilal Hoca görüşmesine kadar yapılacak işlerin genel listesi. Her görev, altındaki adımlar ve "bitti sayılır" kriteriyle birlikte yazıldı; sorumlu ve tarih alanlarını birlikte dolduralım.

Sprint sonunda hocaya götürülecekler: (1) MultiPert analizi ve zayıf noktaları, (2) COVID verisinde LODO baseline tablosu, (3) en az bir entegrasyon yönteminin COVID sonucu, (4) geliştirilmiş MultiPert tasarımı ve ilk prototip sonucu.

Google Docs notu: Kutular Word'de tıklanabilir. Google Docs'ta tıklanabilir olmazsa listeyi seçip Biçim → Madde işaretleri ve numaralandırma → Yapılacaklar listesi (checklist) ile çevirebilirsiniz.

# 0. Ortak düzen

Herkes aynı yerden çalışsın, bilgi WhatsApp'ta kaybolmasın.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

Repoya herkes erişebiliyor  github.com/Atytmr07/perturbation-prediction (public)

Repoyu klonla ya da web'den gezinebildiğini kontrol et

docs/ altındaki 07, 08 ve 10 numaralı dokümanları oku (veri setleri, iki iz planı, sprint)

Araştırma teslim düzeni oturdu

research/SABLON.md şablonunu oku (özet, kaynaklı bulgular, uygulama bilgisi, kod merkezine iş, açık sorular)

Her araştırma çıktısı research/<isim>/<konu>.md olarak repoya giriyor

AI kuralları kabul edildi her iddiaya birincil kaynak linki; sayı ve fonksiyon adları kaynaktan kontrol; emin olunmayan her şey "Açık sorular"a

Google Drive'da ortak klasör açıldı  bu doküman + PDF'ler burada; kararlar ayrıca docs/ altına yazılır

# 1. MultiPert'i anlamak

Hocanın ilk isteği: modelin nasıl çalıştığını ve nerede zayıf olduğunu satır düzeyinde bilmek.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

Makale okundu  Zhao vd., PLOS Comput Biol 2026

Şekil 1 ve Methods: mimari ZINB-VAE (RNA), AE (protein), shared encoder, fusion, dual attention, decoder, discriminator

Methods: adversarial hizalama discriminator neyi ayırt ediyor, generator nasıl kandırıyor

Methods: veri bölme hücre düzeyinde rastgele 3:1:1; neden interpolasyon görevi?

Results: ablation ve görülmemiş perturbation (GEARS'a karşı LOO) deneyleri

Kod okundu  external/MultiPert/code (~900 satır)

data_loader.py kontrol–perturbe eşleşmesi rastgele (sample_data); split per-perturbation 60/20/20; HVG tüm veride seçiliyor

models.py her sınıfın girdi/çıktı boyutları; toplam parametre sayısı

trainer.py generator/discriminator güncelleme sırası; lr 0.001 / 0.002; early stopping (patience 20)

metrics.py PCC ham değerler üzerinden ve düzleştirilmiş matriste; delta yok

Beş soru cevaplandı

Model bir kontrol hücresini perturbe hücreye nasıl dönüştürüyor? (tek cümle)

Bir hücrede protein yoksa ne olur? (iki girdi zorunlu)

Donör bilgisi modele nereden girebilir?

Adversarial hizalama ne işe yarıyor, yerine ne konabilir (PoE/MoE, kontrastif)?

Makaledeki değerlendirme neden iyimser?

Bitti sayılır: Biri MultiPert'i 3 dakikada şema üzerinden anlatabiliyor ve zayıf noktaları sayabiliyor.

Teslim: research/…/multipert_mimari.md

# 2. COVID verisini hazırlamak

Zhang vd. 2023: 6 donör × gün 0/2/10/28; CITE-seq (RNA+ADT) ve ASAP-seq (ATAC+ADT) farklı hücrelerde, köprü 173 ortak ADT.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

Veriyi indir (Wi-Fi'da)  python scripts/covid/01_download.py

PBMC_vaccine_CITE.rds (1,6 GB) ve PBMC_vaccine_ASAP.rds (4,7 GB) indi, MD5 "OK"

İçeriği incele  python scripts/covid/02_inspect_rds.py <dosya>

Assay adları not edildi CITE: RNA, ADT … / ASAP: ADT, peaks/ATAC, GeneActivity?

Metadata sütunları bulundu donör, gün (timepoint), hücre tipi; iki dosyada da

h5ad'e dönüştür  python scripts/covid/03_convert.py … --assays …

CITE → RNA + ADT, ASAP → ADT + ATAC dosyaları oluştu

py8rds okuyamazsa B planı: readseurat; o da olmazsa Colab'de tek seferlik dönüşüm

config.json hazır  scripts/covid/config.example.json kopyalanıp sütun adları dolduruldu

CITE ve ASAP hücre tipi adları karşılaştırıldı, farklıysa cell_type_map ile eşlendi

Veri özeti çıkarıldı

Donör × gün × hücre tipi hücre sayısı tablosu (iki assay için ayrı)

Az hücreli (<10) gruplar işaretlendi

Gün etkisinin büyük olduğu hücre tipleri not edildi (ör. aktive CD8 T, gün 28)

Bitti sayılır: 04_run_lodo.py config.json ile hatasız açılıyor; veri özeti tablosu repoda.

Teslim: research/…/covid_veri_yapisi.md + özet tablo

# 3. İlk sonuçlar: LODO baseline'ları

5 donörle eğit, 6.'nın gün 2/10/28 profilini tahmin et. Bu tablo, her modelin geçmesi gereken çıtayı gösterir.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

Baseline'ları çalıştır  python scripts/covid/04_run_lodo.py --config scripts/covid/config.json --strict

6 fold tamamlandı, results/covid_lodo/ altında summary.csv ve mse_top20_by_day.csv var

Sonuç tablosu hazırlandı  model × modalite (RNA, CITE-ADT, ATAC, ASAP-ADT) × gün

Donör-farkında modeller (ContextKNN, ContextRidge) PerturbationMean'i geçiyor mu?

Fold'lar arası varyans gösterildi (6 donör az, gürültü önemli)

Hücre tipi bazında kırılım

Yorum yazıldı  donörler arası cevap farkı ölçüm gürültüsünden büyük mü?

Bitti sayılır: Hocaya gösterilebilecek tek bir tablo + 3–4 cümlelik yorum.

# 4. MultiPert'i çalıştırmak ve yeniden skorlamak

Makaledeki sonuçları üretip bizim delta metrikleriyle karşılaştırmak.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

PyTorch kuruldu (Wi-Fi'da)  CPU sürümü; okul PC'sinde/RTX 5070'te cu128 sürümü

Orijinal haliyle çalıştırıldı  external/MultiPert/code/main.py, Papalexi arrayed verisi (repo ile geliyor)

Eğitim süresi ve donanım not edildi

metrics_rna.csv / metrics_adt.csv makaledeki THP-1 sayılarıyla karşılaştırıldı

Yeniden skorlandı  tahminler pertbench/external.py ile delta metrikleri

Aynı test hücrelerinde PerturbationMean baseline'ı ile kıyas

"Makaledeki PCC → bizim pearson_delta" farkı tabloya döküldü

Bitti sayılır: Makale metriği ve bizim metrik yan yana; MultiPert basit baseline'ı geçiyor mu sorusunun cevabı var.

# 5. Entegrasyon yöntemleri (Fu vd. 2025)

MultiPert'in yeni omurgasını seçmek: CITE ve ASAP hücrelerini ortak bir uzaya taşıyacak yöntem.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

Makale okundu  Fu vd., Nature Methods 2025, 22:2437–2448

Mosaic RNA+ADT ve RNA+ATAC sonuçları (bizim COVID senaryosu)

Diagonal RNA+ATAC sonuçları (sonraki nöroblastom verisi için)

Kullanılan metrikler ve Supplementary'deki yöntem ayarları

Metrik paketi ve pipeline'ın nerede olduğu bulundu

Kısa liste ve uygulama kartları  MIDAS, MultiVI, totalVI (GLUE sonraki veri için)

Her biri için: kurulum, girdi formatı (h5ad/MuData), batch nasıl verilir, GPU/RAM, resmi örnek kod

Hangisi köprü modalite (ADT) senaryosunu doğrudan destekliyor?

İç toplantıda 1 yöntem seçildi

Seçilen yöntem COVID'de çalıştırıldı  batch = assay (CITE/ASAP), donör DEĞİL

Gerekirse alt örnekleme (donör × gün × hücre tipi başına sabit hücre) veya Kaggle GPU

Ölçüldü

Modalite hizalama (CITE ve ASAP hücreleri karışıyor mu, hücre tipleri ayrışıyor mu)

Modaliteler arası imputasyon (CITE hücrelerinden ATAC, ASAP hücrelerinden RNA)

Donör korunumu (embedding'den donör etiketi ne kadar tahmin edilebiliyor)

Teslim: research/…/fu2025_kisa_liste.md, research/…/yontem_kartlari.md, results/integration/

# 6. Donör temsili ve perturbation modülü tasarımı

Eşli hücre olmadan, görülmemiş donörün cevabını öğrenecek modülün tasarımı.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

Literatür tarandı: mevcut yöntemler donörü nasıl temsil ediyor?

CellFlow (kontrol ortalaması), CPA/biolord (kategorik kovaryat), scGen/scPILOT (latent aritmetik/OT), MultiCPA (Product of Experts)

Hangisi görülmemiş donöre genellenebilir?

Eşleşmesiz öğrenme seçenekleri karşılaştırıldı  MMD kaybı, optimal transport, flow matching

Sadece 6 donör varken hangisi mantıklı? (aşırı öğrenme riski)

Tasarım dokümanı yazıldı  girdiler, donör embedding'i, kayıp fonksiyonu, eğitim döngüsü, sözde kod

MultiPert'in dikkat bloğu nasıl yeniden kullanılacak?

Teslim: research/…/donor_temsili.md, research/ortak/model_tasarimi_v1.md

# 7. Geliştirilmiş MultiPert prototipi

Entegrasyon omurgası + donör koşullu perturbation modülü; COVID'de LODO.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

Omurga latent'i hazır  seçilen entegrasyon yönteminden her hücre için ortak latent

Donör embedding'i  donörün baseline (gün 0) latent dağılımından: önce ortalama, sonra set encoder

Perturbation modülü  latent'te: baseline + donör + gün → tedavi sonrası dağılım

Decoder'lar ile RNA, ADT ve ATAC'a geri dönüş

LODO 6 fold çalıştırıldı

Karşılaştırma tablosu: prototip vs MultiPert vs baseline'lar

B planı: Prototip yetişmezse hocaya tasarım + baseline + entegrasyon sonucuyla gidilir.

# 8. Değerlendirme altyapısı

Herkesin aynı ölçütle karşılaştırılması.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

pertbench'e dağılım metrikleri eklendi  MMD, energy distance (sentetik veriyle test)

Donör korunumu metriği tanımlandı ve eklendi

Sonuçlar hücre tipi ve gün bazında raporlanıyor

Tüm deneyler sabit seed ile; derin modeller için birden fazla seed

# 9. Toplantılar ve teslim

Sprintin kapanışı.

Sorumlu: ______________________     Hedef tarih: ____________

İç toplantı (1. hafta sonu, 30 dk)  herkes 5 dk anlatır

Entegrasyon yöntemi seçildi

Perturbation modülü tasarımı seçildi

Kararlar docs/ altına yazıldı

Sonuç notu  docs/sonuclar_sprint1.md: tablolar, şekiller, yorumlar

Sunum (10 dk) hazır  MultiPert analizi · COVID verisi + LODO tablosu · entegrasyon sonucu · mimari ve prototip

Hoca görüşmesi yapıldı

Görüşme notları ve yeni kararlar docs/ altına yazıldı

Kaynak: github.com/Atytmr07/perturbation-prediction · docs/10_roadmap_gorev_paylasimi.md